Приложение 5

к Плану развития Вилейского

района\_\_ на 2021 год

Основные инфраструктурные проекты, планируемые к реализации в 2021 году по \_Вилейскому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ району

| **№ п/п** | **Наимено-****вание** **организации,** **инвестпроекта, место реализации** | **Срок** **реализа-ции** **проекта, годы** | **Стоимость** **проекта** | **Использо-вано инвестиций в основной капитал за весь период реализации, включая 2020 г.,** **тыс. руб.** | **Инвести-ции в основной капитал на 2021 г.,** **тыс. руб.** | **В том числе по источникам финансирования** | **Планируемый результат реализации проекта[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | тыс. долл. США | **внутренние** | **внешние** |
| **Всего,** тыс. Руб. | В т.ч. за счет: | **Всего,** тыс. Руб. | В т.ч. за счет: |
| средств консолидированного бюджета | собственных средств организаций | кредитов (займов) банков | иностранных инвестиций | кредитов (займов) иностранных банков | кредитов по иностранным кредитным линиям |
| **Инженерная инфраструктура**  |
| 1. | СООО «Детский реабилитационно -оздоровительный центр «Надежда» Реконструкция котельной ДРОЦ ”Надежда“ с установкой котла на щепе с установленной мощностью 2.5 Мвт  | 2020-2022 | 2090,8 | 810 | 37,2 | 870,8 | 846,6 |  | 846,6 |  | 24,2 | 24,2 |  |  | Выработка 4000 Гкал в год |
| 2. | СООО «Детский реабилитационно -оздоровительный центр «Надежда»Строительство насосной станции второго подъема на территории водозабора ДРОЦ «Надежда» с устройством станции обезжелезивания, в том числе ПСД | 2021 | 403 | 156 | 0 | 403 | 403 |  | 403 |  |  |  |  |  | Обеспечение содержания железа в воде 0,3 млг/л |
| 3. | СООО «Детский реабилитационно -оздоровительный центр «Надежда»Реконструкция котельной ДРОЦ «Надежда» с установкой котла на щепе с установленной мощностью 2.5 Мвт, расположенной по адресу: Ильянский с/с, 15 К Вилейского района (сети электроснабжения) (объект № 744.20п) | 2021 | 120 | 46,5 | 0 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  | Выработка 6780 Гкал в год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проекты инженерной инфраструктуры СЭЗ, ОЭЗ «Бремино-Орша», Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»*(каждая преференциальная зона выделяется отдельно)* |
| **Итого по инженерной инфраструктуре** |  | 2610,7 | 1012,5 | 37,2 | 1393,8 | 1369,6 |  | 1369,6 |  | 24,2 | 24,2 |  |  |  |
| **Транспортная инфраструктура**  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проекты транспортной инфраструктуры СЭЗ, ОЭЗ «Бремино-Орша», Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»(каждая преференциальная зона выделяется отдельно) |
| **Итого по транспортной инфраструктуре** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Социальная инфраструктура**  |
| 1. | ООО «Санта Ритейл» Проектирование и строительство объекта розничной торговли по ул. Маркова в г. Вилейка | 2019-2021 | 1200 | 465 | 956 | 244 | 244 |  | 244 |  |  |  |  |  | Создание 30 рабочих мест, увеличение розничного товарооборота |
| 2.  | КУП «УКС Минского облисполкома» Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в ДРОЦ «Надежда» Вилейского района Минской области | 2016-2021 | 8069,6( в ценах на 1.10.2015 г.) | 3129 | 6074,2 | 3537,1 | 3537,1 | 3537,1 |  |  |  |  |  |  | Создание рабочих мест, улучшение качества оказываемых оздоровительных услуг |
| 3. | СООО «Детский реабилитационно -оздоровительный центр «Надежда»Реконструкция столовой ДРОЦ «Надежда», в т.ч. разработка ПСД | 2021 | 420 | 163 | 0 | 420 | 313 |  | 313 |  | 107 | 107 |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проекты социальной инфраструктуры СЭЗ, ОЭЗ «Бремино-Орша», Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»*(каждая преференциальная зона выделяется отдельно)* |
| **Итого по социальной инфраструктуре** |  | 9689,6 | 3757 | 7030,2 | 4201,1 | 4094,1 | 3537,1 | 557 |  | 107 | 107 |  |  |  |
| **ИТОГО по основным видам инфраструктуры** | 12300,3 | 4769,5 | 7067,4 | 5594,9 | 5463,7 | 3537,1 | 1926,6 |  | 131,2 | 131,2 |  |  |  |
| в том числе СЭЗ, ОЭЗ «Бремино-Орша», Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»*(каждая преференциальная зона выделяется отдельно)* |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. указывается в виде ожидаемого социально-экономического эффекта, основных технико-экономических показателей (при наличии проектно-сметной документации). [↑](#footnote-ref-1)